**大兴镇美丽乡村建设工作汇报材料**

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县美丽办的指导帮助下，我镇党委、政府高度重视美丽乡村建设工作，科学规划，明确职责分工，确定工作重点，按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的总体要求，加快推进美丽乡村建设，有力促进了各项工作顺利开展。目前，我镇美丽乡村建设共涉及3个村，分别是2017年省级中心村:界西村邵集中心村、后王村大王中心村和苗圩村苗圩中心村。

现将工作开展情况汇报如下：

**一是加强领导，全力推进工作。**在美丽乡村建设之初，大兴镇党委、政府就多次召开美丽乡村建设专题党政联席会议，分析研究、部署落实各项工作任务，及时对我镇美丽乡村建设工作领导小组成员进行调整，对镇美丽办工作人员进行调整，充实了人员，加强了力量，切实保障美丽乡村建设工作顺利推进。

**二是完善制度，健全成效机制。**根据上级文件精神，结合自身实际，制定出台了《大兴镇2017年美丽乡村建设工作实施方案》，加强了对美丽乡村建设工作的总体谋划，明确了目标，分解了任务，责任到人，统筹实施。目前，各项工作正在扎实有序推进。

**三是宣传引导，营造舆论氛围。**我镇通过广播、电视、标语、横幅、宣传栏、宣传车等多种形式，积极营造共建美丽乡村的良好氛围。通过宣传，增强了村民对美丽乡村建设重要性的认识，激发村民建设美丽乡村的自觉性，提高了村民对建设美丽乡村的参与度和满意度。

**四是强化措施，改善乡村环境。**大兴镇党委、政府始终把环境整治作为美丽乡村建设的突破口和落脚点，在三个建设点的范围内持续不断重点治理乱搭乱建、乱堆乱放等不文明现象，拆除破旧房屋和旱厕，清理沟塘水体，提升绿化水平，打造“美丽”乡村。镇美丽办、镇市容分局、环卫所、规划所、土地所等相关职能部门根据目标责任，齐抓共管，清理转运垃圾，治理村庄卫生，拆除乱搭乱建，规范市场经营，彻底改变以往农村“脏乱差”的旧貌，在此基础上，进一步健全长效卫生保洁机制，实行包保制，签订责任状，切实抓好环境综合整治工作。

**五是狠抓落实，补齐建设短板。**围绕省级中心村10项建设任务标准，积极摸牌，细致梳理，统筹规划，倒排工期，加大力度，科学实施，严把工程质量关。我镇三个建设点，所有工程项目均进行招投标流程，完善相关程序；对实施的所有工程，要求监理均要到场指导监督；镇美丽办不定期检查督导，全程跟踪，发现问题，立即召开调度会，共同研判，及时解决，确保工程质量合格，按照时间节点，完成预期目标。

**六是明确目标，做好迎检验收。**大兴镇党政班子，各建设点村书记、主任、包村干部，设计、施工、监理人员人手一份省级美丽乡村建设验收细则，要求大家把文件学好，精神吃透，把握细节，把迎检验收挂在墙上，记在心里，落实到行动中，指导好、建设好美丽乡村，对标答题，补缺补差，不断完善，同时注意在日常工作中收集、整理相关资料，以确保高质量完成省级验收工作。

**七是加强督查，确保责任落实。**镇美丽办对涉及的工程项目认真梳理、倒排工期，挂图作战，明确工作目标和时间节点，确保每个项目都有专人负责跟进，每笔资金都有专人负责审核。镇美丽办实行一周一调度，一周一督查，保证每周工作有进度，项目有进展，环境有变化。镇美丽办在督查过程中发现问题，及时要求整改并跟踪落实到位，确保美丽乡村建设顺利推进。

**八是目前各个建设点的建设情况：**

三个村严格按照考核验收细则，全面推进环境整治、基础设施建设和公共服务配套设施建设，改造了村级综合服务大厅，建成了农民文体活动广场，疏通了河沟渠塘，道路实现了硬化、亮化，安全饮水入户，新建了公厕，改造了户厕，治理了污水，新建了下水道，村庄绿化得到了整体提升。目前，邵集中心村和大王中心村工程进度较快，各项任务已完工，目前正针对验收标准，补缺补差，不断巩固；另外加班加点上人员，大力提升环境标准和绿化水平，对建设细节进行不断打磨，争取在验收过程中取得较好成绩；苗圩中心村的主体工程已基本完工，目前主要针对新增苗西庄的饮水、下水道、户厕、立面进行扫尾工作，另一方面加大力度狠抓中心村内环境整治，集中人员和大型机械，加班加点，全面推进，不留死角，充分利用验收前的宝贵时间，迎头赶上，确保如期完成各项目标任务。