安徽省县域商业体系建设储备项目清单（2022-2024年）

| 序号 | 完成  年度 | 项目位置 | 建设方向 | 项目名称 | 建设类型 | 承办  企业 | 连锁  情况 | 总投资额  （万元） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 凤台县 | ② | 邮政县乡村三级物流站点及体系建设提升工程 | 改造（增强型） | 中国邮政集团有限公司安徽省凤台县分公司 | 是 | 120.745 | 三级物流体系生产场地扩容，设备配置更新，包括生产场地：基础设施水电网、监控、顶扫设备、PDA等生产设备配置；邮件分拣处理小件分拣机设备配置、揽投车辆等；城区营业部及3处运营中心效能提升改造，基础设施、伸缩皮带机、顶扫设备、PDA、监控、配电、网络、安防等。 | 2022年1月-2024年5月 | 完善县乡村三级物流配送体系，提供物流快递仓储、分拣、中转、配送等服务，个别乡镇具备物流、快递吞吐量占比30%以上，配送县城和主要乡镇村，配送县到村、村到县时限不超3天，采取统仓共配电商快递等整合模式，搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务，具备自动化、信息化仓配中心。 |
| 2 | 2024 | 凤台县 | ① | 凤凰镇商贸中心华联超市改造项目 | 新建（提升型） | 安徽云商超市有限责任公司 | 否 | 325.5 | 开展门店装修，配置超市系统、超市货架设备、超市灯具等设备，新建中央空调系统、消防系统等。 | 2023年5月-2024年3月 | 提供包括果蔬肉蛋奶、食品、洗护用品、日用百货等商品零售，完善冷藏、陈列、打包、结算等设施设备，配备电子收款机、电脑、打印机等设备和信息系统，配备餐厅、休闲娱乐等设施，满足乡镇居民多元消费。 |
| 3 | 2024 | 凤台县 | ③ | 朱马店镇商贸中心联佳购物超市改造项目 | 改造（基本型） | 凤台县供发商贸有限公司 | 是 | 236.6 | 开展门店装修改造，配置货架，开展地堆修整，更新冷库仓储设备，更新中央空调系统、电脑结算系统、消防系统等。 | 2023年9月-2024年5月 | 在供发商贸中心组织下，提供包括果蔬肉蛋奶、食品、洗护用品、日用百货等商品零售，开展家具销售和全县货物配送，完善冷藏、陈列、打包、结算等设施设备，配备电子收款机、电脑、打印机等设备和信息系统，满足乡镇居民日常、实用型消费。 |
| 4 | 2024 | 凤台县 | ① | 杨村镇商贸中心润客隆购物广场改造项目 | 改造（增强型） | 凤台县润客隆超市有限公司 | 否 | 300.2 | 开展门店装修改造，配置货架，开展地堆修整，更新冷库仓储设备，更新中央空调系统、电脑结算系统、消防系统等。 | 2024年1月-2024年6月 | 提供包括果蔬肉蛋奶、食品、洗护用品、日用百货等商品零售，完善冷藏、陈列、打包、结算等设施设备，配备电子收款机、电脑、打印机等设备和信息系统，满足乡镇居民日常、实用型消费。 |
| 5 | 2024 | 凤台县 | ③ | 关店乡商贸中心美联商贸购物中心改造项目 | 改造（基本型） | 凤台县供发商贸有限公司 | 是 | 186.2 | 开展门店装修改造，配置货架，开展地堆修整，更新冷库仓储设备，更新中央空调系统、电脑结算系统、消防系统等。 | 2023 年10月-2024年5月 | 在供发商贸中心组织下，提供包括果蔬肉蛋奶、食品、洗护用品、日用百货等商品零售，完善冷藏、陈列、打包、结算等设施设备，配备电子收款机、电脑、打印机等设备和信息系统，满足乡镇居民日常、实用型消费。 |
| 6 | 2024 | 凤台县 | ③ | 凤台县康饮宜购商贸中心（新集镇、凤凰湖镇）改造项目 | 改造（增强型） | 安徽康饮商贸有限公司 | 是 | 258 | 开展门店装修改造，配置货架灯具，开展地堆修整，更新冷库仓储设备，改造提升中央空调系统、电脑结算系统、消防系统等、购置配送车辆等。 | 2023年6月-2024年5月 | 提供包括果蔬肉蛋奶、食品、洗护用品、日用百货等商品零售，完善冷藏、陈列、打包、结算、信息化系统等设施设备，发展购物、餐饮、亲子、娱乐等多种业态，运用冷藏车、货车为乡镇超市集中采购、统一配送，拓展农村消费市场。 |
| 7 | 2024 | 凤台县 | ④ | 年产6000万枚咸蛋及蛋黄制品加工项目 | 新建（增强型） | 安徽赛蟹黄食品有限公司 | 否 | 418 | 购置咸蛋全自动生产线一条，蛋黄全自动生产线一条，新建十万级净化车间800平方米，300立方米冷库一座，购置相关实验设备和生产用具。 | 2023年4月-2024年6月 | 年生产咸鸭蛋6000万枚以上，实现咸鸭蛋、烤鸭蛋、麻酱鸡蛋、蛋黄等产品全自动生产，发展销售本地特色商品、供应链服务，实现代销本地农产品上行等增值服务，企业年产值在8000万以上，带动当地近百人就业。 |
| 8 | 2023 | 凤台县 | ④ | 安徽杉豆食品有限公司豆制品生产线建设项目 | 新建（增强型） | 安徽杉豆食品有限公司 | 否 | 214 | 购置制浆系统、油皮成型锅、自动腐竹油皮成型机等设备设施。 | 2022年12月-2023年4月 | 实现标准化、流程化和系统化生产，提高工作效率和业务质量；发展代销本地各种农产品上行等增值服务，销售本地特色商品、供应链服务。 |
| 9 | 2024 | 凤台县 | ④ | 安徽靳氏农副产品保鲜储存项目 | 改造（增强型） | 安徽靳氏食品有限公司 | 否 | 300 | 新建腌制池11个 购置压缩机、冷风机，一台日本南贝迩分蛋机，六排洗蛋光检烘干机，全自动杀菌锅2台。 | 2023年11月-2024年2月 | 延长农副产品储存、保鲜时间，完善农产品现代流通体系，促进农产品上行。 |
| 10 | 2024 | 凤台县 | ④ | 年产8000吨预制菜食品加工项目 | 新建（增强型） | 安徽汇创食品科技有限责任公司 | 否 | 240.2 | 新建十万级净化车间9000平方米，自动化蒸煮线2条、自动化油炸线2条，配套速冻库（-38度）100平方，冷库（-18度）1000平方，购置冷链配送车4辆，建设集消中心、烹饪中心以及环保设备等。 | 2023年11月-2024年1月 | 围绕农产品上行建立分拣、初加工、包装等商品化处理设施，加强标准和品牌应用，实现菜品包装、配送等功能，推动农村产品上行，拓宽销售渠道，增加就业，促进产业发展。 |
| 11 | 2024 | 凤台县 | ④ | 淮南市龙喜食品有限公司豆制品生产线建设项目 | 新建（增强型） | 淮南市龙喜食品有限公司 | 否 | 106 | 新建储水罐、刷车机等操作车间设施一套，两条豆腐皮生产线，购置1套大豆浸泡及磨浆、煮浆系统，监控系统一套，建设冷库3座800平方，冷链运输车1辆等。 | 2023年4月-2024年3月 | 线上线下相结合拓展销售渠道，将优质的农村豆制品销售到更广泛的市场，发展销售本地特色商品、供应链服务，与电商平台、超市等合作，建立稳定的供应链体系，实现代销本地农产品上行等增值服务，推动农村产品上行。 |
| 12 | 2023 | 凤台县 | ① | 凤台县大兴镇大兴农贸市场暖民心工程 | 改造（基本型） | 安徽铸玺建设工程有限公司 | 否 | 36.2 | 主体架构加固翻新，台面增加不锈钢台面，新建及维护排水系统1000米，监控设备1套，照明26个及消防配套设施，新划定建设停车场2处，公共厕所1处，值班室1个，监控室1个，新建划分功能区家禽海鲜、屠宰区各一处。 | 2023年4月 | 方便附近居民购物，提供符合消费者需求的新鲜、优质、多样化的食材；通过严格的管理制度和检测机制，对进入市场的商品进行质量把关，保证食材安全、可靠；为群众提供就业岗位；通过优化提升，打造一个健康、安全、鲜活的新市场。 |
| 13 | 2023 | 凤台县 | ① | 凤台县凤凰湖智慧农贸市场项目 | 新建（增强型） | 凤台依春置业有限公司 | 否 | 223.1 | 规划用地面积9623㎡约14.43亩，新增计容建筑面积11064.56㎡，具体建设内容如下：根据地块项目设计农产品交易区为一层，二层为百货小吃，三层为幼儿教育亲子娱乐为一体。 | 2022年1月-2023年2月 | 依托“智慧农贸+餐饮百货”的邻里中心内核，塑造三大商业集群（即生活配套集群+亲子交互集群+餐饮功能集群），最终实现集智慧农贸、亲子游乐、餐饮空间、社区配套为一体的一站式邻里生活中心。确保5公里范围内，40000+居民“吃得安心、买得放心、用得舒心”。 |
| 14 | 2023 | 凤台县 | ① | 古店乡农贸菜市场改造项目 | 改造（基本型） | 安徽匠勋建筑工程有限公司 | 否 | 45.3 | 改造摊位120个，顶棚刷漆、路面铺设沥青、照明线路改造、沿街弱电下地、功能区优化。 | 2023年1月-2023年5月 | 补齐县域商业基础设施短板，完善农贸市场内基础设施，丰富农产品交易业态，带动社会投入3500万元，服务居民3.4万人，菜市便民销售情况满意度95%以上。 |
| 15 | 2023 | 凤台县 | ① | 尚塘镇菜市场改造项目 | 改造（基本型） | 安徽飞庆建筑工程有限公司 | 否 | 27.8 | 新建不锈钢摊位40个、维修清理下水道、新建市场管理办公室1个、屠宰间2处、新增照明设备13套、维修公厕一处、新增监控8套、大棚和地面维修。 | 2023年1月-2023年6月 | 补齐县域商业基础设施短板，完善农贸市场内基础设施，丰富农产品交易业态，带动社会投入2000万元，服务居民1.5万人，菜市便民销售情况满意度90%以上。 |
|  |  |  |  |  |  | 投资合计 | | 3037.845 |  |  |  |