凤台县省级转移支付2024年度农村改厕

绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

2024年安徽省财政厅下达2024年省财政和美乡村 (农村人居环境)建设资金248.35万元，用于2024年度农村厕所革命。

用于2024年度农村厕所革命资金248.35万元，涉及15个乡镇104个行政村5007个农村户厕。

总体绩效目标：通过农村厕所革命，能够改善农村居民的卫生条件，为群众提供一个舒适、整洁和干净的生活环境，改善生活质量，增强村民的幸福感。

- 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政和美乡村 (农村人居环境)建设资金预算的通知》（皖财农〔2024〕781号）文件精神，我县实施凤台县2024年度农村厕所革命248.35万元。2024年度厕所革命建设地点位于大兴镇、丁集镇、凤凰镇、关店乡、钱庙乡、尚塘镇、新集镇、古店乡、顾桥镇、桂集镇、李冲乡、刘集镇、杨村镇、岳张集镇、朱马店镇，涉及户厕5007个。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。完成5007个农村户改厕，任务完成及时性为1年，目标任务全部完成，验收合格率达到100%。农村环境得到明显提升，群众满意度达到95%以上。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成5007户农村户改厕。

（2）质量指标：验收合格率100%。5007户农村户改厕验收合格率100%。

（3）时效指标：农村户改厕建设周期12个月。

（4）成本指标:248.35万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：明显减轻农户改厕负担。

（2）社会效益：农村户改厕提高了农村卫生厕所条件，人们的生活环境得到改善，群众的幸福指数得到提高。

（3）生态效益：有效阻断粪污直排，显著改善水与土壤质量；无害化处理促进有机肥回田，减少化肥使用，降低农业面源污染。

（4）可持续影响：产业与生态融合增强经济动力，绿色基建与土地集约利用形成低碳发展模式，政策保障持续优化。建立长效管护机制，对提升农村人居环境质量起到长远作用。

3.满意度指标完成情况分析

农村户改厕是民生工程，通过项目的实施提高人们的健康生活水平，提升农村的人居环境，提升农民的幸福指数。通过对群众满意度问卷调查，农村居民改厕满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1.统一规划，进一步提升完善和美乡村建设和厕所改造长效管理机制，切实解决后续管理问题。

2.加大管护资金投入，简化资金报账制流程，加快资金支付，对项目资金使用情况进行公示，做到资金使用公开透明、专款专用。

绩效自评结果将在政府网站公示。

五、其他需要说明的问题

- 无。