2023年凤台县高标准农田建设改造提升项目2(省级)转移支付绩效自评报告

一 、绩效目标分解下达情况

# （一）项目概况。凤台县2023年度高标准农田建设改造提升项目建设面积1.5万亩建设地点位于我县古店乡和尚塘镇。项目涵盖了灌溉排水、土壤改良、道路建设、农田防护等多个方面。项目工程于9月1日全面开工，目前已完成县级验收及市级验收。项目总投资3750万元，其中2（省级）资金703万元，拨付率100％。

# （二）项目绩效目标。①总体目标：在两年内完成改造提升高标准农田1.5万亩。②阶段性目标：推动完成改造提升高标准农田1.5万亩。

二、 绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 1、项目资金到位情况分析：总投资3750万元，其中2（省级）资金703万元。

# 2、项目资金执行情况分析：截至目前累计支出省级资金703万元。

# 3、项目资金管理情况分析：严格参照《凤台县农田建设补助资金管理实施细则》，按照合同规定与工程进度履行资金拨付，确保高标准农田建设资金全部应用于高标准农田建设中。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 总体绩效目标为完成1.5万亩高标准农田建设改造提升，实际完成1.5万亩高标准农田建设改造提升，已达到总体绩效目标。

# （三）绩效指标完成情况分析。

# 一是项目产出情况。①数量指标：改造提升高标准农田面积1.5万亩，实际完成1.5万亩。②验收合格率≥95％，项目已完成县级验收及市级验收。③任务完成及时性≤2年，实际1年完成。④项目总成本=703万元，实际完成703万元。

# 二是项目效益情况。

# ①经济效益指标：农民增收逐步提升。高标准农田建设将提升节水灌溉能力，有效提高粮食产量，促进农民增收。

# ②社会效益指标:粮食综合生产能力逐步提升。在设计过程中该项目的实施将有效提升小麦、水稻的产量。

# ③生态效益指标:耕地质量逐步提升，高标准农田建设后通过有机肥施撒进行土壤改良。

# ④可持续影响指标：对保障高标准农田建设工作稳定持续开展影响程度较高。

# 三是满意度指标：服务对象满意度≥90％，项目实施前充分征求当地村民意见，实施后统计满意度，群众反馈较好。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

# 按照相关规定实施

- 其他需要说明的问题

# 无

- 附件