附件3

安徽省高标准农田建设转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 2024年度凤台县高标准农田建设改造提升项目上级下达任务1万亩，总投资2750万元，其中中央资金1975万元，省级资金653万元，县级配套122万元。年度绩效总体目标为完成1万亩高标准农田建设改造提升任务。阶段性绩效目标为逐步推进1万亩高标注农田建设改造提升。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 总投资2750万元，其中中央资金1975万元，省级资金653万元，县级配套122万元。截至目前累计支出570.100915万元，其中中央资金547.060915万元，省级资金23.04万元。

# （二）资金管理情况分析。

# 严格参照《凤台县农田建设补助资金管理实施细则》，按照合同规定与工程进度履行资金拨付，确保高标准农田建设资金全部应用于高标准农田建设中。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。

# 总体绩效目标为完成1万亩高标准农田建设改造提升，实际完成0.65万亩高标准农田建设改造提升，项目仍在实施中，预计4月份达成总体绩效目标。

# （四）绩效指标完成情况分析。

# 一是项目产出情况。

# 一、数量指标：改造提升高标准农田面积1万亩，实际完成0.65万亩。

# 二、质量指标：验收合格率≥95％，实际项目实施中，未开展县级验收。

# 三、时效指标:任务完成及时性1-2年，实际仍在实施中。

# 四、成本指标：项目总成本2750万元，实际下达并支付570.100915万元。

# （二）项目效益情况。

# 一、经济效益指标：农民增收逐步提升。高标准农田建设将提升节水灌溉能力，有效提高粮食产量，促进农民增收。

# 二、社会效益指标:粮食综合生产能力逐步提升。在设计过程中该项目的实施将有效提升小麦、水稻的产量。

# 三、生态效益指标:耕地质量逐步提升，高标准农田建设后通过有机肥施撒进行土壤改良。

# 四、可持续影响指标：水资源利用率逐步提升，高标准农田通过增设节水闸及过路涵等节水措施帮助提高水资源利用率。

# 五、满意度指标：服务对象满意度≥90％，高标准农田在初步设计时充分征求当地群众意见，吸收群众意见并结合当地实际开展改造提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 项目仍在实施中，下一步将加快工程进度，提高资金拨付率，争取在4月底前完成全部工程建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 无

五、其他需说明的问题

- 无

- 无附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表