凤台县2024年第二批村庄基础设施建设项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年省级下达我县省级财政推进乡村振兴补助资金1899万元，其中28万元省级财政推进乡村振兴补助资金用于凤台县2024年第二批村庄基础设施建设项目，同时另行匹配2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金结余资金984.46674万元，合计1012.46674万元，实施全县15个乡镇农村生产路、入户路19000米建设，有效改善当地农户出行条件，群众满意度达95%以上。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。凤台县2024年第二批村庄基础设施建设项目共投入财政资金1012.46674万元，全年执行数为1012.46674万元，预算执行率为100%。

(二)资金管理情况分析。我单位持续加强专项经费和支付制度的管理，严格按照直达资金管理要求，确保资金拨付到位。项目完工验收后，该项目建成道路全部移交至所在乡镇所在村，由所在村组织专员对其进行日常维护，确保道路正常使用。

(三)总体绩效目标完成情况分析。通过凤台县2024年第二批村庄基础设施项目的实施，建设农村生产路、人户路19000米，改善农户出行条件，覆盖不少于2000户，能有效解决当地群众出行难问题，具有重大的社会效益，不仅有利于改善生产、生活条件，也有利于减轻农民出行负担，增加农民收人。

(四)绩效指标完成情况分析。

数量指标：

指标1：建设农村生产路、入户路	≥19000米	19000米

质量指标：

指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标

时效指标：

指标1：项目完成及时性		≤12月	12月

成本指标：

指标1：项目总成本		≤1500万	1012.46674万

经济效益指标：

指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高	达成预期指标

社会效益指标：

指标1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或影响程度较高	达成预期指标

生态效益指标：

指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	改善或影响程度较高	达成预期指标

可持续影响指标：

指标1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	改善或影响程度较高	达成预期指标

服务对象满意度指标：

指标1：群众满意度(%)	≥95%	98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目不存在偏离绩效目标等问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作，绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表