安徽省高标准农田建设转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 2024年度凤台县高标准农田建设改造提升项目上级下达任务1万亩，总投资2750万元，其中省级下达农田建设资金653万元，管护资金81万元，共计734万元。年度绩效总体目标为实施高标准农田建设改造提升1万亩，实际完成高标准农田建设改造提升0.75万亩。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 1、项目资金到位情况分析：总投资2750万元，其中省级资金734万元。

# 2、项目资金执行情况分析：截至目前累计支出省级资金23.04万元。

# 3、项目资金管理情况分析：严格参照《凤台县农田建设补助资金管理实施细则》，按照合同规定与工程进度履行资金拨付，确保高标准农田建设资金全部应用于高标准农田建设中。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 总体绩效目标为完成1万亩高标准农田建设改造提升，实际完成0.75万亩高标准农田建设改造提升，项目仍在实施中，预计4月份达成总体绩效目标。

# （三）绩效指标完成情况分析。

# 一是项目产出情况。

# 一、数量指标：改造提升高标准农田面积1万亩，实际完成0.75万亩。

# 二、质量指标：①验收合格率≥95％，实际项目实施中，未开展县级验收。②高标准农田建设任务财政资金亩均补助标准2750元，实际为2750元。③田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90% ，实际为100％。④耕地质量明显提升，实际正在逐步提升。⑤已建成高标准农田工程设施完好率≥90％，实际为90％。

# 三、时效指标:高标准农田建设任务完成及时性2年内，实际为2年内，项目计划4月底完工。

# 四、成本指标：项目总成本734万元，实际支付23.04万元。

# （二）项目效益情况。

# 一、经济效益指标：农民增收逐步提升。高标准农田建设将提升节水灌溉能力，有效提高粮食产量，促进农民增收。

# 二、社会效益指标:粮食综合生产能力逐步提升。在设计过程中该项目的实施将有效提升小麦、水稻的产量。

# 三、生态效益指标:耕地质量逐步提升，高标准农田建设后通过有机肥施撒进行土壤改良。

# 四、可持续影响指标：对保障高标准农田建设工作稳定持续开展影响程度较高。

# 五、满意度指标：服务对象满意度≥90％，项目正在实施中，还未进行满意度统计。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 项目仍在实施中，下一步将加快工程进度，提高资金拨付率，争取在4月底前完成全部工程建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 无

五、其他需说明的问题

- 无

- 无附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表